Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» на 2015 год по итогам 2015 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма . Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий |  |  |  | 3474,2 | 2840,2 | 2840,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий | Обеспечено 100 % содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на дорогах поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1050,3 | 416,5 | 416,5 |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3. капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий | Капитальный ремонт в течение 2015 года не проводился | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4. проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий | Бюджетные средства на изготовление ПСД в 2015 году не предусмотрены | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.5 | основное мероприятие 1.5. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий | Строительство дороги с твердым покрытием в х.Керчик-Савров по ул.Буденного протяженностью 472 м. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2346,6 | 2346,4 | 2346,4 |
| 1.6 | основное мероприятие 1.6. проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий | Бюджетные средства на изготовление ПСД в 2015 году не предусмотрены | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.7 | основное мероприятие 1.7. - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий | Отремонтировано 105м2 автомобильных дорог общего пользования местного значения (х.Кечик-Савров ул.Советская, п.Залужный ул.Данилова) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| 1.8 | Контрольное событие программы реализация Решения Собрания Депутатов Керчикского сельского поселения «О муниципальном дорожном фонде Керчикского сельского поселения»; принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О порядке организации и финансировании работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из средств бюджета Керчикского сельского поселения»; принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения на указанные цели» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий | Расходование средств дорожного фонда осуществлялось в соответствии с положением утвержденным решением Собрания депутатов Керчикского сельского поселения от 30.08.2013 № 37 «О муниципальном дорожном фонде Керчикского сельского поселения», принято постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 19.12.2014 № 157 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Керчикского сельского поселения на указанные цели» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.9 | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3474,2 | 2840,2 | 2840,2 |

Глава Керчикского сельского поселения                                Ю.П.Шаповалов

Ответственный исполнитель                                                    М.В.Криволуцкий