Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация  Керчикского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 декабря 2018	                                 № 87                    	     х.Керчик-Савров

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Керчикского сельского поселения

Октябрьского района «Доступная среда» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 03.08.2018  № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»:

1. Утвердить план  реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда» на 2019 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовскую.

| Глава Администрации Керчикского сельского поселения | О.И.Аниканова |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Керчикского

сельского поселения

от 24.12.2018 г. № 87

План реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда» на 2019 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения » |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания) | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Выполнение мероприятий по обеспечению инвалидам и другим маломобильным группам населения, планируемых в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | создание архитектурной доступности зданий и помещений с учетом потребностей инвалидов, их беспрепятственного перемещения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | х | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе						Н.И.Банникова