ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство»      за отчетный период 3 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Благоустройство» |  | X | X | X | 1546,1 | 1546,1 | 638,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 308,5 | 308,5 | 86,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1182,4 | 1182,4 | 547,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Содержание мест захоронения» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | Улучшение состояния мест захоронения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 55,2 | 55,2 | 4,6 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы принятие постановления Реализация Решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Керчикского сельского поселения»; благоустройство населенных пунктов в полном объеме | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | Целевое использование средств на содержание уличного освещения зеленых насаждений, мест захоронений и прочих мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения; благоприятные условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов. Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов. | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | X | X | X | 1546,1 | 1546,1 | 638,1 |  |

Глава Администрации Керчикского сельского поселения							О.И.Аниканова