ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

за отчетный период 9 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Развитие транспортной системы» |  | X | X | X | 2397,5 | 2397,5 | 2274,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2397,5 | 2397,5 | 2274,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | увеличение отремонтированных автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | увеличение автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.7: Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения: | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | строительство, реконструкцию |  | строительство, реконструкция автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | капитальный ремонт |  | капитальный ремонт автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | разработку проектно-сметной документации |  | наличие ПСД | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров |  | ремонт и содержание автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт |  | строительство (реконструкция) автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  | наличие ПСД | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках заключенных контрактов | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | X | X | X | 2397,5 | 2397,5 | 2274,8 |  |

Глава Администрации Керчикского сельского поселения							О.И.Аниканова