РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014					№ 22			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Основные направления развития благоустройства в  Керчикском сельском поселении на 2011-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 13.09.2011г. № 80 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения  и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Керчикского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Основные направления развития благоустройства в  Керчикском сельском поселении на 2011-2014 годы» за 2013 год, утвержденной постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010г. № 64, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения					Ю.П.Шаповалов

Приложение

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

от 24.02.2014 № 22

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2014 годы» за 2013 год

I. Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении» (далее – Программа) в 2013 году за счет средств бюджета поселения  в редакции постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 26.12.2013 № 159 предусматривалось 1414,4 тыс. рублей, освоено 1414,4 тыс. рублей, процент выполнения составил 100 процентов.

В 2013 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой.

II. Меры по реализации Программы

В 2013 году в Программу внесены изменения 6 раз постановлениями Администрации Керчикского сельского поселения.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 20.12.2012 № 134 внесены изменения в части, касающейся изменений выделенных ассигнований и распределения финансовых средств в связи с принятием Решения о бюджете на соответствующий финансовый год;

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 09.04.2013г. № 42 внесены изменения в части касающейся:

увеличения объема финансовых средств на мероприятия по обработке зон массового скопления населения (противоклещевая обработка) на сумму 26,6 тыс.рублей;

увеличения объема финансовых средств на хлорирование и бакисследование колодцев общего пользования на сумму 0,2 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств по наведению санитарного порядка, покосу и вывозу сорной растительности на сумму 99,7 тыс.рублей;

увеличения объема финансовых средств на чистку и ремонт колодцев общего пользования, побелку деревьев, покраску оград и стел, приобретение расходных материалов на благоустройство на сумму 37,1 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств на приобретение цветов на клумбы на сумму 20,0 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств на изготовление баннеров по благоустройству и наведению санитарного порядка на сумму 4,2 тыс.рублей;

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 18.07.2013 № 76 внесены изменения в части, касающейся:

уточнения объема финансовых средств на чистку и ремонт колодцев общего пользования, побелку деревьев, покраску оград и стел, приобретение расходных материалов на благоустройство на сумму 5,3 тыс.рублей;

уточнения объема финансовых средств по наведению санитарного порядка на сумму 47,2 тыс.рублей;

внесение мероприятия и увеличения объема финансовых средств по спиливанию и вывозу сухих деревьев на сумму 48,0 тыс.рублей;

увеличения объема финансовых средств на приобретение цветов на клумбы на сумму 5,3 тыс.рублей.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 30.09.2013 № 106 внесены изменения в части, касающейся:

уточнения объема финансовых средств на содержание и ремонт уличного освещения;

увеличения объема финансовых средств на оплату электроэнергии по уличному освещению на сумму 205,0 тыс.руб.;

изменение объема финансовых средств на содержание зеленых насаждений;

уточнения объема финансовых средств на мероприятия по обработке зон массового скопления населения (противоклещевая обработка) на сумму 26,6 тыс.рублей;

увеличения объема финансовых средств по наведению санитарного порядка, покосу и вывозу сорной растительности на сумму 23,3 тыс.рублей

увеличения объема финансовых средств по спиливанию и вывозу сухих деревьев на суму 42,0 тыс.рублей;

уточнения объема финансовых средств на чистку и ремонт колодцев общего пользования, побелку деревьев, покраску оград и стел, приобретение расходных материалов на благоустройство;

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств на приобретение комплектующих к мотокосе на сумму 2,0 тыс.рублей.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 27.11.2013 № 135 внесены изменения в части, касающейся:

увеличения объема финансовых средств на содержание и ремонт уличного освещения на сумму 19,8 тыс.рублей;

увеличения объема финансовых средств на оплату электроэнергии по уличному освещению на сумму 134,7 тыс.рублей;

изменение объема финансовых средств на содержание зеленых насаждений;

уточнения объема финансовых средств на мероприятия по обработке зон массового скопления населения (противоклещевая обработка);

увеличения объема финансовых средств по наведению санитарного порядка на сумму 36,4 тыс.рублей;

увеличения финансовых средств на финансирование общественных работ для временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на сумму 1,3 тыс.рублей;

увеличения объема финансовых средств на чистку и ремонт колодцев общего пользования, побелку деревьев, покраску оград и стел, приобретение расходных материалов на благоустройство на сумму 18,1 тыс.рублей.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 26.12.2013 № 159 внесены изменения в части, касающейся:

уточнения финансовых средств в связи с изменением стоимости выполненных работ по содержанию и ремонту уличного освещения, по обработке зон массового скопления населения (противоклещевая обработка); по наведению санитарного порядка, покос и вывоз сорной растительности;

изменения объема финансовых средств на оплату электроэнергии по уличному освещению на сумму 101,3 тыс.рублей;

увеличение объема финансовых средств на чистку и ремонт колодцев общего пользования, побелку деревьев, покраску оград и стел, приобретение расходных материалов на благоустройство на сумму 3,9 тыс.рублей.

В 2013 году причинами необходимости внесения изменений в Программу были изменения стоимости услуг, а также возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

Перераспределение средств в результате сложившейся экономии и корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2013 году возникла необходимость.

Перераспределение аналогичных расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем.

Средства областного бюджета для финансирования Программы в
2013 году не привлекались.

III. СВЕДЕНИЯ

о результатах реализации долгосрочной

целевой программы «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011 – 2014 годы»

за 2013 год (степень выполнения программных мероприятий)

В 2013 году долгосрочная целевая программа «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

В рамках реализации мероприятий Программы выполнены мероприятия, направленные на комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Керчикского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.

Направления в области организации освещения улиц, благоустройства и озеленения территории поселения, организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории, повышения уровня благоустройства территории выполнены в полном объеме.

IV. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджета

На реализацию мероприятий Программы в 2013 году предусматривалось 1414,4 тыс. рублей, в том числе: бюджета  поселения – 1414,4 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2013 году составили в целом по Программе 1414,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета поселения – 1414,4 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

фактически произведенных

расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет поселения | 1414,4 | 1414,4 | 100 |
| Всего | 1414,4 | 1414,4 | 100 |

V. Оценка эффективности реализации Программы

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011 – 2014 годы»

по состоянию на 1 января 2014 г.

тыс.рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причин их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 1414,4 | 0.0 | 0.0 | 1414,4 | 0.0 | 1414,4 | 0.0 | 0.0 | 1414,4 | 0.0 | 1414,4 | 0.0 | 0.0 | 1414,4 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Содержание и ремонт уличного освещения | 187,2 | 0.0 | 0.0 | 187,2 | 0.0 | 187,2 | 0.0 | 0.0 | 187,2 | 0.0 | 187,2 | 0.0 | 0.0 | 187,2 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Оплата электроэнергии по уличному освещению | 763,0 | 0.0 | 0.0 | 763,0 | 0.0 | 763,0 | 0.0 | 0.0 | 763,0 | 0.0 | 763,0 | 0.0 | 0.0 | 763,0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Содержание зеленых насаждений | 124,8 | 0,0 | 0.0 | 124,8 | 0.0 | 124,8 | 0.0 | 0.0 | 124,8 | 0.0 | 124,8 | 0.0 | 0.0 | 124,8 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Обработка зон массового скопления населения (противоклещевая обработка) | 15,6 | 0.0 | 0.0 | 15,6 | 0.0 | 15,6 | 0.0 | 0.0 | 15,6 | 0.0 | 15,6 | 0.0 | 0.0 | 15,6 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Хлорирование и бакисследование колодцев общего пользования | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Наведение санитарного порядка, покос и вывоз сорной растительности | 110,7 | 0.0 | 0.0 | 110,7 | 0.0 | 110,7 | 0.0 | 0.0 | 110,7 | 0.0 | 110,7 | 0.0 | 0.0 | 110,7 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | финансирование общественных работ для временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 19,4 | 0.0 | 0.0 | 19,4 | 0.0 | 19,4 | 0.0 | 0.0 | 19,4 | 0.0 | 19,4 | 0.0 | 0.0 | 19,4 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Спиливание и вывоз сухих деревьев | 90,0 | 0.0 | 0.0 | 90,0 | 0.0 | 90,0 | 0.0 | 0.0 | 90,0 | 0.0 | 90,0 | 0.0 | 0.0 | 90,0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Чистка и ремонт колодцев общего пользования, побелка деревьев, покраска оград и стелл, приобретение расходных материалов | 52,7 | 0.0 | 0.0 | 52,7 | 0.0 | 52,7 | 0.0 | 0.0 | 52,7 | 0.0 | 52,7 | 0.0 | 0.0 | 52,7 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Приобретение цветов на клумбы | 25,3 | 0.0 | 0.0 | 25,3 | 0.0 | 25,3 | 0.0 | 0.0 | 25,3 | 0.0 | 25,3 | 0.0 | 0.0 | 25,3 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Изготовление табличек "Дом образцового содержания", баннеров по благоустройству | 4,2 | 0.0 | 0.0 | 4,2 | 0.0 | 4,2 | 0.0 | 0.0 | 4,2 | 0.0 | 4,2 | 0.0 | 0.0 | 4,2 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Приобретение и ремонт мотокосы и комплектующих к ней | 2,0 | 0.0 | 0.0 | 2,0 | 0.0 | 2,0 | 0.0 | 0.0 | 2,0 | 0.0 | 2,0 | 0.0 | 0.0 | 2,0 | 0.0 | 0.0 |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Программы

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  | Отклонение от плановых значений (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая площадь зеленых насаждений в расчете на одного жителя | м2 | 24 | 24 | 0 |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | процентов | 95 | 95 | 0 |
| 3. | Количество действующих светильников к общему количеству светильников | процентов | 95 | 95 | 0 |
| 4. | Количество посаженных саженцев | штук | 80 | 80 | 0 |

VI. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется продолжить реализацию мероприятий.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.

Ведущий специалист

по делопроизводству, архивной работе				Н.Л.Мусихина