РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2016					№ 29 			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» за 2015 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения»  за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения						Ю.П.Шаповалов

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Керчикского

сельского поселения

№ 29 от 15.02.2016 г

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» за 2015 год

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» (далее – Программа) в 2015 году было выделено 3474,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областного бюджета – 70,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 3403,4 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы  2840,2 тыс. рублей, что составляет 81,8 процента от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 70,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 2769,4 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения»  по результатам за 2015 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения»    отчетный период 12 мес. 2015 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» за  2015г.

Приложение

к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» на 2015 год по итогам 2015 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма . Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий |  |  |  | 3474,2 | 2840,2 | 2840,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий | Обеспечено 100 % содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на дорогах поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1050,3 | 416,5 | 416,5 |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3. капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий | Капитальный ремонт в течение 2015 года не проводился | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4. проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий | Бюджетные средства на изготовление ПСД в 2015 году не предусмотрены | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.5 | основное мероприятие 1.5. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий | Строительство дороги с твердым покрытием в х.Керчик-Савров по ул.Буденного протяженностью 472 м. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2346,6 | 2346,4 | 2346,4 |
| 1.6 | основное мероприятие 1.6. проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий | Бюджетные средства на изготовление ПСД в 2015 году не предусмотрены | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.7 | основное мероприятие 1.7. - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий | Отремонтировано 105м2 автомобильных дорог общего пользования местного значения (х.Кечик-Савров ул.Советская, п.Залужный ул.Данилова) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| 1.8 | Контрольное событие программы реализация Решения Собрания Депутатов Керчикского сельского поселения «О муниципальном дорожном фонде Керчикского сельского поселения»; принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О порядке организации и финансировании работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из средств бюджета Керчикского сельского поселения»; принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения на указанные цели» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий | Расходование средств дорожного фонда осуществлялось в соответствии с положением утвержденным решением Собрания депутатов Керчикского сельского поселения от 30.08.2013 № 37 «О муниципальном дорожном фонде Керчикского сельского поселения», принято постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 19.12.2014 № 157 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Керчикского сельского поселения на указанные цели» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.9 | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В. Криволуцкий |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3474,2 | 2840,2 | 2840,2 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 73,5 | 73,4 | 73,4 | - |
| 2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 0,5 | Строительство дороги с твердым покрытием в х.Керчик-Савров по ул.Буденного |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 73,5 | 73,4 | 73,4 | - |
| 2.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 0,5 | Строительство дороги с твердым покрытием в х.Керчик-Савров по ул.Буденного |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Керчикское сельское поселение | 73,5 | 73,4 | - | 1.1. |
| 2.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Керчикское сельское поселение | - | - | 0,5 | 2.1. |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 : Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 2015 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | Содержание автомобильных дорог в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 2015 | 2020 | - | - | увеличение отремонтированных автомобильных дорог |  | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 2015 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог |  | Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 2015 | 2020 | - | - | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  | - | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 2015 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | увеличение автомобильных дорог |  | увеличение автомобильных дорог |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.:проектные работы по строительству и реконст рукции автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис кусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 2015 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель |  | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» № 72 от 25.12.2014 г | На реализацию Программы в 2015 г выделено 3474,2 тыс.рублей |  | Администрация Керчикского сельского поселения | 2015-2020 | 01.01.2015-31.12.2015 | В связи с экономией по результатам проведения аукциона. |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 2 |  |  |  |  |  | X | X |  |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения»     за  2015г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» | всего | 3474,2 | 2840,2 |
|  |  | областной бюджет | 70,8 | 70,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3403,4 | 2769,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» | всего | 3474,2 | 2840,2 |
|  |  | областной бюджет | 70,8 | 70,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3403,4 | 2769,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог  в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети  будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований,

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процента от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

Оценка эффективности программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» (наименование программы) Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурОсновное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе:; 1050,3; 416,5; 633,8; -. -Обслуживание и содержание дорог; 1050,3; 416,5; 633,8; -. Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе:; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 2346,6; 2346,4; 0,2; -. Основное мероприятие 1.6 :проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них , в том числе:; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.7.: Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:; 77,3; 77,3; 0,0; -. - Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 77,3; 77,3; 0,0; -. ВСЕГО:; 3474,2; 2840,2; 634,0; -. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - |
| -Обслуживание и содержание дорог | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 :проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них , в том числе: | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7.: Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | - | - | - |
| - Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -Обслуживание и содержание дорог | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 :проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них , в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7.: Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| - Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 :проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них , в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: | 91,6 | 8,4 | 70,8 | 91,6 | 6,5 | 8,4 |
| Обслуживание и содержание дорог на 2015г | 91,6 | 8,4 | 70,8 | 91,6 | 6,5 | 8,4 |
| ВСЕГО: | 91,6 | 8,4 | 70,8 | 91,6 | 6,5 | 8,4 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях Программы

Обеспечено содержание 46,4 км автомобильных дорог улично-дорожной сети местного значения и искусственных сооружений на них на общую сумму 2840,2 тыс.руб.

Ведущий специалист  по

делопроизводству, архивной работе                                                    Н.Л.Мусихина