РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015					№ 38			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» за 2014 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения»  за 2014 год, утвержденный распоряжением Администрации Керчикского сельского поселения от 01.10.2013г. № 37, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения						Ю.П.Шаповалов

Приложение

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

от 25.02.2015 № 38

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения»

на 2014 год по итогам 2014 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма . Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова |  |  |  | 3039,5 | 377,9 | 377,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | Обеспечено 100 % содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на дорогах поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 232,8 | 232,4 | 232,4 |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | Отремонтировано 208м2 автомобильных дорог общего пользования местного значения (х.Кечик-Савров ул.Советская, п.Залужный ул.Данилова) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3. капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | Капитальный ремонт в течение 2014 года не проводился | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4. проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | В соответствии с распоряжением администрации Керчикского сельского поселения от 03.10.2014 № 29 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Керчикского сельского поселения октябрьского района в октябре-ноябре 2014г.» был введен режим экономного расходования средств бюджета поселения. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2660,9 | - | - |
| 1.5 | основное мероприятие 1.5. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | В соответствии с распоряжением администрации Керчикского сельского поселения от 03.10.2014 № 29 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Керчикского сельского поселения октябрьского района в октябре-ноябре 2014г.» был введен режим экономного расходования средств бюджета поселения. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.6 | основное мероприятие 1.6. проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | В соответствии с распоряжением администрации Керчикского сельского поселения от 03.10.2014 № 29 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Керчикского сельского поселения октябрьского района в октябре-ноябре 2014г.» был введен режим экономного расходования средств бюджета поселения. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.7 | основное мероприятие 1.7. - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | Отремонтировано 208м2 автомобильных дорог общего пользования местного значения (х.Кечик-Савров ул.Советская, п.Залужный ул.Данилова) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 145,8 | 145,5 | 145,5 |
| 1.8 | Контрольное событие программы реализация Решения Собрания Депутатов Керчикского сельского поселения «О муниципальном дорожном фонде Керчикского сельского поселения»; принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О порядке организации и финансировании работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из средств бюджета Керчикского сельского поселения»; принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения на указанные цели» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | Расходование средств дорожного фонда осуществлялось в соответствии с положением утвержденным решением Собрания депутатов Керчикского сельского поселения от 30.08.2013 № 37 «О муниципальном дорожном фонде Керчикского сельского поселения», принято постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 19.12.2014 № 157 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Керчикского сельского поселения на указанные цели» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.9 | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3039,5 | 377,9 | 377,9 |