РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2012					№ 54			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Керчикского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 13.09.2011г. № 80 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения  и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Керчикского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Керчикского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год, утвержденной постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 15.06.2011г. № 53, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения					Ю.П.Шаповалов

Приложение

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

от 15.06.2012 № 54

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе Керчикского сельского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Керчикского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год

I. Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Керчикского сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее – Программа) в 2011 году за счет средств бюджета поселения  в редакции постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 23.12.2011 № 120 предусматривалось 77,0 тыс. рублей, освоено 77,0 тыс. рублей, процент выполнения составил 100 процентов.

В 2011 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой.

II. Меры по реализации Программы

В 2011 году в Программу внесены изменения 3 раза постановлениями Администрации Керчикского сельского поселения.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 19.08.2011г. №72 внесены изменения в части, касающейся:

внесения мероприятия и увеличения финансовых средств на изготовление сметы на выборочный капитальный ремонт участка распределительного водопровода в х.Керчик-Савров по ул.Советской, протяженностью 600м. в сумме 6,4 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличения финансовых средств на изготовление сметы на выборочный капитальный ремонт участка подающего водопровода в х.Керчик-Савров в сумме 5,9 тыс.рублей.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 26.09.2011г. №86 в части, касающейся внесения мероприятий и увеличения объемов финансирования на 2014 год (данные изменения внесены в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 16.05.2011 № 40 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза развития социально-экономического развития поселения и составление проекта бюджета Керчикского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»).

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 23.12.2011 № 120 внесены изменения в части, касающейся:

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств на рыночную оценку стоимости арендной платы имущества (водопроводное хозяйство, трактор, прицеп) на сумму 21,0 тыс.рублей;

Перераспределение средств в результате сложившейся экономии и корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2011 году возникла необходимость.

Перераспределение аналогичных расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем.

Средства областного бюджета для финансирования Программы в
2011 году не привлекались.

III. СВЕДЕНИЯ

о результатах реализации долгосрочной

целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Керчикского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год (степень выполнения программных мероприятий)

В 2011 году долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Керчикского сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

В рамках реализации мероприятий Программы выполнены мероприятия, направленные на улучшение качества жизни и благосостояния населения, повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, созданию устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

IV. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджета

На реализацию мероприятий Программы в 2011 году предусматривалось 77,0 тыс. рублей, в том числе: бюджета  поселения – 77,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2011 году составили в целом по Программе 77,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета поселения – 77,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

фактически произведенных

расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет поселения | 77,0 | 77,0 | 100 |
| Всего | 77,0 | 77,0 | 100 |

V. Оценка эффективности реализации Программы

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Керчикского сельского  поселения на 2011-2014 годы»

по состоянию на 1 января 2012 г.

тыс.рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причин их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 77,0 | 0.0 | 0.0 | 77,0 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Приобретение труб, задвижек, фильтров и фитингов для текущего ремонта водопровода в х.Керчик-Савров по ул.Буденного | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 0.0 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 0.0 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Изготовление сметы на выборочный капитальный ремонт участка подающего водопровода в х.Керчик-Савров | 5,9 | 0.0 | 0.0 | 5,9 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Изготовление сметы на выборочный капитальный ремонт участка распределительного водопровода в х.Керчик-Савров по ул.Советской протяженностью 600м | 6,3 | 0.0 | 0.0 | 6,3 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Рыночная оценка стоимости арендной платы муниципального имущества | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21,0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Программы

за отчетный 2011 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  | Отклонение от плановых значений (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | процентов | 75 | 75 | 0 |
| 2. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | процентов | 80 | 80 | 0 |

VI. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется продолжить реализацию мероприятий.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.

Специалист первой категории

по делопроизводству, архивной работе				Н.Л.Мусихина