Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация  Керчикского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 октября 2013                                № 37		                            х.Керчик-Савров

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Развитие

транспортной системы Керчикского

сельского поселения» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 г. № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» на 2014 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадову.

.

| И.о.Главы Керчикского сельского поселения | Л.В.Листопадова |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Керчикского

сельского поселения

от 01.10.2013 г. № 37

План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» на 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | содержание автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 3155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | увеличение отремонтированных автомобильных дорог | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | увеличение автомобильных дорог | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы реализация Решения Собрания Депутатов Керчикского сельского поселения «О муниципальном дорожном фонде Керчикского сельского поселения»; принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О порядке организации и финансировании работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из средств бюджета Керчикского сельского поселения»; принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения на указанные цели» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | Эффективное расходование средств муниципального дорожного фонда поселения, надлежащее состояние дорог общего пользования | весь период | 3155,0 | 3155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Керчикского сельского поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | весь период | 3155,0 | 3155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе					Н.Л.Мусихина