РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация Керчикского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«21» октября 2013г.             		 № 110                           х. Керчик-Савров

«О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области»

Рассмотрев письмо заместителя Главы Октябрьского района по инвестиционной политике – главного архитектора М.Н. Протасова от 08.10.2013 года № 500-04 о необходимости внесения дополнений в Правила землепользования и застройки Керчикского поселения, в соответствии со ст. ст. 9, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 35 Правил землепользования и застройки Керчикского сельского поселения, утверждённых решением Собрания депутатов Керчикского сельского поселения от 29.12.2012 года № 20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Поручить комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки Керчикского сельского поселения разработку проекта внесения дополнений в Правила землепользования и застройки Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области в части включения в раздел  III «Градостроительные регламенты» зону инженерной и транспортной инфраструктуры (индекс ИТ) (согласно приложению 2).

2.Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области (согласно приложению 1).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник» и разместить на сайте Керчикского сельского поселения не позднее десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

4.Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Керчикского сельского поселения по благоустройству, ЖКХ и строительству.

И.о.Главы Керчикского

сельского поселения 							Л.В. Листопадова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Керчикского сельского поселения

От 21.10.2013 г. № 110

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Керчикского сельского поселения | 21.10.2013 |
| 2. | Рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 8 дней 29.10.2013 |
| 3. | Подготовка документов с целью направления Главе Керчикского сельского поселения проекта внесения изменений Правила землепользования и застройки Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 3 дня 01.11.2013 |
| 4. | Приём предложений от заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений Правила землепользования и застройки Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кривянского сельского поселения | 1,5 месяца До 16.12.2013 |
| 5. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Керчик-Савров, ул.Советская, 36 … актовый зал дома культуры | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Керчикского сельского поселения | декабрь 2013 года (15) |
| 6. | Доработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области с учётом результатов публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Керчикского сельского поселения | январь 2014 года |
| 7. | Представление проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской Главе Керчикского сельского поселения для принятия в установленном порядке решения о направлении его в Собрание депутатов Керчикского сельского поселения или об отклонении данного проекта и направлении его на доработку | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Керчикского сельского поселения | Январь-февраль 2014 года |

Граждане, проживающие на территории Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего постановления не менее чем за 5 дней до дня проведения публичных слушаний по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Керчик-Савров, ул. Советская, 38

Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе представить председательствующему в день проведения публичных слушаний до окончания публичных слушаний по месту их проведения по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Керчик-Савров, ул. Советская, 36, актовый зал дома культуры.