Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация  Керчикского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 октября 2013                                  № 39                            х.Керчик-Савров

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Керчикского

сельского поселения» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 г. № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Керчикского сельского поселения» на 2014 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадову

| И.о. Главы Керчикского сельского поселения | Л.В.Листопадова |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Керчикского

сельского поселения

от 01.10.2013 г. № 39

План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Керчикского сельского поселения» на 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | повышение удовлетворенности населения Керчикского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | Повышение уровня газификации населения Керчикского сельского поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Об организации информирования населения муниципального образования «Керчикское сельское поселение» о принимаемых Администрацией Керчикского сельского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»; утверждение актов ввода объектов в эксплуатацию | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | Надлежащее поддержание жилищно-коммунального хозяйства; удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; повышение удовлетворенности населения Керчикского сельского поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе					Н.Л.Мусихина