РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2016					№ 32			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Благоустройство Керчикского сельского поселения» за 2015 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Благоустройство Керчикского сельского поселения»  за 2015 год, согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения						Ю.П.Шаповалов

Приложение №1

к постановлению

Керчикского сельского поселения

№32 от 15.02.2016 г

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство Керчикского сельского поселения» за 2015 год

1. Общий объем фактически произведенных расходов

В 2015 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство Керчикского сельского поселения» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 7253,1 тыс.рублей. Выполнено работ на сумму 7053,1 тыс.рублей. Общий процент выполнения Программы составил 97,2 процентов. Это связано с тем, что в декабре 2015 года поступили денежные средства из районного бюджета в виде межбюджетных трансфертов на поощрение победителей районного конкурса на звание «Лучшее праздничное оформление поселения к Новогодним праздникам» в Октябрьском районе в сумме 200,0 тыс.рублей. Указанные средства будут освоены в 2016 году.

2. Реализация муниципальной программы

«Благоустройство Керчикского сельского поселения»

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Керчикского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство Керчикского сельского поселения» на основании приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство Керчикского сельского поселения»    отчетный период 12 мес. 2015 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство Керчикского сельского поселения»

Приложение

к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство Керчикского сельского поселения»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Керчикского сельского поселения»

на 2015 год по итогам 2015 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма. Благоустройство Керчикского сельского поселения | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Криволуцкий М.В. |  |  |  | 7253,1 | 7053,1 | 7053,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие. - «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Криволуцкий М.В. | Проводились мероприятия по уборке территории поселения, расчистка участков от мусора, покос травы и сорной растительности, приобретение цветочной рассады | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1089,5 | 889,5 | 889,5 |
| 1.2 | основное мероприятие. - «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Криволуцкий М.В. | Проводились мероприятия по замене ламп уличного освещения, замене магнитных пускателей, а также оплата электроэнергии уличного освещения за 160 ламп, были установлены декоративные фонари уличного освещения в количестве 6 шт. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1722,9 | 1722,9 | 1722,9 |
| 1.3 | основное мероприятие. «Содержание мест захоронения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Криволуцкий М.В. | Поддержание мест захоронения в удовлетворительном состоянии | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.4 | основное мероприятие. «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Криволуцкий М.В. | Проводились работы по дезинфекции колодцев общего пользования, противоклещевой обработке территории мест массового скопления населения, а также реализован план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Керчикского сельского поселения в весенний и осенний период, благоустроена территория прилегающая к памятнику воинам ВОВ в х.Керчик-Савров | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4440,7 | 4440,7 | 4440,7 |
| 1.5 | Контрольное событие программы принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения, на указанные цели»; принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения, на указанные цели»; Реализация Решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Керчикского сельского поселения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Криволуцкий М.В. | Реализация: постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 19.12.2014 № 155 «О нормативах финансовых затрат на содержание сетей уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Керчикского сельского поселения на указанные цели»; постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 19.12.2014 № 156 «О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Керчикского сельского поселения на указанные цели»; принято постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 16.03.2015 № 69 «О проведении мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории Керчикского сельского поселения». По результатам районного конкурса «Лучшее праздничное оформление поселения к Новогодним праздникам» в Октябрьском районе Керчикское сельское поселение получило грант в размере 200,0 тыс.рублей. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.6 | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Криволуцкий М.В. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве населенных пунктов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7253,1 | 7053,1 | 7053,1 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь зеленых насаждений | тыс.м2 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  | - |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | км | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  | - |
| 3. | Общая площадь мест захоронения | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  | - |
| 4. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт. | 1 | 1 | 1 |  | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Благоустройство: озеленение и освещение территории Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь зеленых насаждений | тыс.м2 | Керчикское сельское поселение | 3,83 | 3,83 | 3,83 | - |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | км | Керчикское сельское поселение | 8,6 | 8,6 | 8,6 | - |
| 3. | Общая площадь мест захоронения | га | Керчикское сельское поселение | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - |
| 4. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт. | Керчикское сельское поселение | 1 | 1 | 1 | - |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | - |
| 2. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | - |
| 3. | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2020 | - | - | Улучшение состояния мест захоронения | - | - |
| 4. | Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшение санитарно – эпидимиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | Улучшение санитарно – эпидимиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | - |
| 5 | Контрольное событие программы | Администрация Керчикского сельского поселения | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2015 | Х | Х | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Благоустройство Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» № 72 от 25.12.2015 г» | На реализацию Программы в 2015 г выделено 7053,1 тыс.руб. | Администрация Керчикского сельского поселения | 2015-2020 | 01.01.201531.12.2015 | В декабре 2015 года поступили денежные средства из районного бюджета в виде межбюджетных трансфертов на поощрение победителей районного конкурса на звание «Лучшее праздничное оформление поселения к Новогодним праздникам» в Октябрьском районе в сумме 200,0 тыс.рублей. Указанные средства будут освоены в 2016 году. |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | X | X |
| 2 | - | - | - | - | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство Керчикского сельского поселения»                                                                                                 за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство Керчикского сельского поселения» | всего | 7253,1 | 7053,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 7253,1 | 7053,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | « Благоустройство Керчикского сельского поселения» | всего | 7253,1 | 7053,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 7253,1 | 7053,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Содержание зеленых насаждений | всего | 1089,5 | 889,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1089,5 | 889,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | всего | 1722,9 | 1722,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1722,9 | 1722,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Содержание мест захоронения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | всего | 4440,7 | 4440,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4440,7 | 4440,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

- Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Керчикское сельское поселение».

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха селян;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

Оценка эффективности Программы на основании приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Благоустройство Керчикского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» , в том числе: | 1089,5 | 889,5 | 200,0 | - |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения», в том числе: | 1722,9 | 1722,9 | - | - |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов», в том числе: | 4440,7 | 4440,7 | - | - |
| ВСЕГО: | 7253,1 | 7053,1 | 200,0 | - |

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство Керчикского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» , в том числе: | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения», в том числе: | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | - | - | - |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов», в том числе: | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство Керчикского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» , в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство Керчикского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» , в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

- Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                               Н.Л.Мусихина