[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация  Керчикского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.04.2013



          №  36


              х.Керчик-Савров
О создании рабочей группы
по контролю за ходом подготовки

объектов соцкультбыта к работе в

осенне-зимний период 2013-2014гг

В целях оперативного контроля, своевременного решения вопросов подготовки и стабильной работы объектов соцкультбыта в осенне-зимний период 2013-2014гг., руководствуясь ст.28 Устава муниципального образования «Керчикское сельское поселение»


П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Руководителям объектов соцкультбыта, объектов водоснабжения и электроснабжения провести мероприятия по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период в запланированные сроки согласно плану мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014гг. (Приложение № 1).

2. Создать штаб по контролю за ходом объектов социальной сферы и коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014гг. (Приложение № 2). 
3. Сбор информации о ходе подготовки объектов соцкультбыта к работе в осенне-зимний период поручить специалисту администрации сельского поселения Мусихиной Н.Л.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам.главы по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Листопадову Л.В. 



Глава Керчикского



сельского поселения




Ю.П.Шаповалов 


 Приложение № 1
К постановлению главы Керчикского

Сельского поселения

№ 36 от 04.04.2013 года.

П Л А Н

Мероприятий  по подготовке объектов соц.сферы 
на территории Керчикского сельского поселения к работе
В осенне-зимний период 2013-2014гг.

	№ п/п
	Наименование

Объекта
	Мероприятия
	Ответственный
	Срок

Исполнения
	Источник 

Финанс.
	Потр.в угле
	Завезено

Факт.

	1.
	ФП х.Веселая Бахмутовка
	Ревизия отопительной системы, текущий ремонт внутри помещения и снаружи
	Зав. ФП Фролова Е.Н.
	До 1.08.13.
	Спонс.пом.

2 т.р.
	8 АК
	-

	2.
	Помещение библиотеки х.Веселая Бахмутовка
	Ревизия отопительной системы, текущий ремонт внутри помещения
	Зав.библиотекой Кичкова Н.А.
	До 1.08.13
	Спонс.пом.

2 т.р.
	-
	-

	3.
	СДК п.Залужный
	Ревизия отопит.системы, чистка дымохода , тек.ремонт внутри помещения и снаружи
	Директор ДК Почтаренко Л.Г.
	До 1.08.13

	Спонс.пом. , собств.ср-ва 6,5 т.р.
	30,4 АК
	-

	4.
	Начальная школа № 29 
	Ревизия отопит. системы, текущий  ремонт внутри помещения, входных ступеней
	Зав. нач.школой Соколова И.П.
	До 1.08.13
	Спонс.пом., 2 т.р.
	15 АК
	-

	5.
	ФП п.Залужный
	Текущий ремонт внутри и снаружи  помещения, водопровод ревизия отопит.системы
	Зав.ФП Хомутова Н.М.
	До 1.09.13
	Спонс.пом. 2 т.р.
	11,5 АК
	

	6.
	МОУ СОШ № 1 х.Керчик-Савров
	Текущий ремонт внутри помещения
	Директор Пересадченков В.К.
	До 1.08.13
	Спонс. Пом.
5 т.р.
	150 АС
	-

	7.
	Котельная
	Ревизия котлов, текущий ремонт, промывка систем
	Директор Пересадченков В.К.
	До 1.10.2013
	-
	-
	-

	8.
	МУК «Керчикский СДК»
	Текущий ремонт здания снаружи и внутри, ремонт теплотрассы
	Директор Алпатьева Н.К.
	До 1.09.13
	Спонс.помсобственные Средства, 8,5 т.р.
	40,8 АС
	-

	9.
	МДОУ № 25 х.Керчик-Савров
	Текущий ремонт внутри помещения, снаружи здания. (фундамент, входные ступени)
	Зав. д/с
	До 1.07.13
	спонс. Пом. 5 т.р.
	100 АС
	-

	10.
	МДОУ № 8 «Петушок» Залужный
	Текущий ремонт котельной, ремонт угольника
	Зав д/с
	До 1.07.13
	
	23 АКО
	

	11.
	ФАП х.Керчик-Савров
	Текущий ремонт внутри  и снаружи здания, отмостка прокладка с фасада дорожки, ревизия отопит.системы 
	Зав. ФАП Грищенко Е.Н.
	До 1.09.13
	спонс.пом. 3 т.р.
	15 АК
	-

	12.
	Администрация Керчикского сельского помещения
	Текущий ремонт внутри помещения
Корридо 1,2 этаж
	Зам.главы с/п Листопадова Л.В.
	До 1.09.13
	Собственные ср-ва 10 т.р.
	21 АС
	-

	13.
	Электролинии поселения
	Ревизия, выборочная перетяжка линий, обрезка деревьев
	Мастер ОРЭС Пирогов А.В.
	Согласно годового плана техобслуживания
	
	
	

	14.
	Водопроводные сети
	Ревизия состояния ул.колодцев, колонок, башен. Замена аварийного участка (ул.Советская)
	Мастер участка
	До 1.10.13
	Собственные средства
	
	

	15.
	Расчистка от снега внутри поселковых дорог в зимний период
	Заключение договоров  с главами КФХ, рук. с/х предприятий
	Администрация сельского поселения
	До 1.11.13
	
	
	

	16.
	Внутрипоселковая дорога п.Залужный ул.Данилова
	Ямочный ремонт
	Администрация Керчикского сельского поселения
	1 кв.2013
	60,2 т.р.
	
	

	17.
	Внутрипоселковая дорога х.Керчик-Савров ул.Советская
	Ямочный ремонт
	Администрация Керчикского сельского поселения
	1 кв.2013
	71,1 т.р.
	
	


Приложение № 2

К постановлению Главы Керчикского

Сельского поселения

№ 36 от  04.04.2013 года.

Ш Т А Б

По контролю за ходом подготовки

объектов социальной сферы и коммунального хозяйства

к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014гг.


1. Шаповалов Ю.П.

-
глава сельского поселения, председатель


2. Пересадченков В.К.
-
директор МОУ СОШ № 1, зам председателя


3. Годунов А.И.

-
Глава КФХ

4. Почтаренко С.Ю..

-
атаман Керчикского сельского поселения

5. Гольцев Н.Н.

-
депутат собрания депутатов Керчикского сельского поселения.


6. Алпатьева Н.К.

-
директор МУК «Керчикский СДК»


7. Пирогов А.В.

-
мастер ОРЭС



Глава Керчикского



Сельского поселения



Ю.П.Шаповалов

