РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Глава Керчикского сельского поселения

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21.03.2012г.	  		       		х.Керчик-Савров				№     15

О проведении мероприятий по

санитарной уборке и благоустройству

территории Керчикского сельского поселения

В целях наведения и поддержания порядка на территории сельского поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Керчикское сельское поселение» и в соответствии с перечнем поручений Главы Администрации (Губернатора) от 5 марта 2011 года по вопросам благоустройства муниципальных образований

- Провести мероприятия по санитарной уборке и благоустройству территории поселения в два этапа:

Первый этап	-	с 25.03.2012 года по 1.05.2012 года

Второй этап	-	с 1.08.2012 года до 1.10.2012 года

- Утвердить состав штаба в целях координаций исполнения мероприятий по благоустройству на  территории Керчикского сельского поселения в 2012 году. (Приложение 1)

- Утвердить план проведения работ по санитарной уборке и благоустройству территории сельского поселения. (Приложение 2)

- Закрепить ответственных из числа работников аппарата, общественных организаций за населенными пунктами поселения для оказания содействия в проводимой работе.

- В течение проведения мероприятий по благоустройству выявлять факты нарушения санитарного порядка, принимать меры административного воздействия. Не допускать фактов вырубки зеленых насаждений и выжигания сухой растительности.

- Привести в соответствие нормативные документы по вопросам благоустройства с учетом последних изменений в жилищном и гражданском законодательстве.

- организовать проведение конкурса по благоустройству на «Образцовый дом», «Лучшая улица», итоги конкурсов подвести к 1.06. и к 1.09.2012г.

- Руководителям предприятий с/х , учреждений и организаций, владельцам домов провести собственными силами санитарную уборку и работы по благоустройству прилегающих территорий, фасадов домов и ограждений.

- Раз в неделю (пятница) информировать в форме отчета о ходе выполнения мероприятий (Листопадова Л.В.)  отдел строительства, ремонта, ЖКХ.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на зам.главы сельского поселения Листопадову Л.В.

Глава Керчикского

сельского поселения				Ю.П.Шаповалов

П Л А Н

Мероприятий по благоустройству

В Керчикском сельском поселении в 2012 году.

- Этап

| № п/п | Объекты | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |

х.Керчик-Савров

| 1. | Администрация Керчикского сельского поселения, ул.Советская,38 (Здание, прилегающая территория) | - Покраска фундамента. - Очистка деревьев от высохших веток. - очистка территории парка от сухой растительности. - побелка стволов деревьев - покраска изгороди. - благоустройство клумб, посадка цветов, деревьев - благоустройство детской площадки: установка игрового оборудования, планировка, отсыпка площадки. | До 24.04.2012г. | Листопадова Л.В. – зам.главы с/п Добровольский А.В. – специалист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | СДК х.Керчик-Савров ул.Советская,36 | - Побелка фасада здания. - Благоустройство клумб, парка (очистка от сухой растительности, побелка стволов деревьев, высадка рассады, цветов, уходные работы. - Покраска изгороди | До 1.05.2012 До 24.04.2012 До 1.05.2012 | Алпатьева Н.К. - Директор |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | - Благоустройство территории двора. - Высадка цветов. - Покраска изгороди - Побелка и покраска фасада здания. - Побелка деревьев - Наведение порядка на прилегающей территории. | До 24.04.2012 До 24.04.2012 До 1.05.2012 До 24.04.2012 До 24.04.2012 До 24.04.2012 | Грищенко Е.Н. – зав.ФАП |
| 4. | МОУ СОШ № 1 | - Очистка территории двора от накопившегося мусора. - Разбивка цветников на территории школьного двора., посадка деревьев - благоустройство клумб. - выкашивание травы на грунтовых площадках. - уходные работы в парке. - расчистка прилегающей к школьному двору территории от мусора и поросли. - Побелка деревьев в парке и на алле. | До 24.04.2012 До 1.05.2012 До 1.05.2012 Постоянно по мере зарастания До 1.05.2012 До 24.04.2012 До 24.04.2012 | Пересадченков В.К. - директор |
| 5. | МДОУ № 25 | - Очистка территории двора - Уходные работы на клумбах. - Побелка деревьев и бордюров. - Побелка фундамента здания. - покраска игровых комплексов | До 24.04.2012 Постоянно До 24.04.2012 До 1.05.2012 | зав.д/с |
| 6. | Мосты по ул.Советская (3 шт.) | - Очистка обочин от сухой растительности. - Покраска ограждений | До 24.04.2012 | Листопадова Л.В. – зам.главы с/п |
| 7. | Автобусная остановка | - Уборка территории. - Штукатурка, побелка - ремонт крыши | До 24.04.2012 | Добровольский А.В. - специалист |
| 8. | Въездные знаки, баннеры | - Очистка, обкос прилегающей территории. - Штукатурка основания. - покраска конструкций - высадка цветов. | До 24.04.2012 | Добровольский А.В. - специалист |
| 9. | Обелиск «Не вернувшимся хуторянам» | - Очистка, обкос кургана и прилегающей территории. - уходные работы на ореховой аллее. - высадка цветов. | Постоянно, по мере необходимости. До 24.04.2012 | Добровольский А.В. - специалист |
| 10. | Магазин «Профит» ул.Советская, 31 | - Наведение порядка во дворе и прилегающей территории. - Побелка фасада здания, фундамента, покраска метал.конструкций. - побелка деревьев. | До 24.04.2012 | Долгих О.Д. |
| 11. | Торговые ларьки (ул.Мира, пер.Короткий, ул.Советская). | - Очистка прилегающей территории от зимнего мусора. - Обустройство клумб, высадка цветов. | До 24.04.2012 До 1.06.2012 | Маргарян В.В. Кукава В. |
| 12. | Контора ОАО «Крымское» | - Побелка фасада здания. - Ремонт ступеней. - Наведение санитарного порядка на прилегающей территории и территории двора. - Побелка деревьев в парке. | До 24.04.2012 | Гольцев Н.Н. – управляющий ОАО «Крымское» |
| 13. | Гараж ОАО «Крымское» | 1. Наведение санитарного порядка на прилегающей территории и территории двора. | До 24.04.2012 | Гольцев Н.Н. – управляющий ОАО «Крымское» |
| 14. | Футбольное поле | - Покраска ворот - Очистка от накопившегося мусора, разметка поля. | До 1.05.2012 | Добровольский А.В. - специалист |
| 15. | Окраина хутора | Ликвидация несанкционированных свалок мусора. | До 1.05.2012 | Листопадова Л.В. – зам.главы с/п |
| 16. | Кладбище | - Очистка от старой сухой растительности, поросли кустарников. - Уходные работы за бесхозными могилами. - Окраска ворот, завоз песка. | До 24.04.2012 | Почтаренко С.Ю. – атаман Листопадова Л.В. – зам.главы с/п Добровольский А.В. - специалист |
| 17. | Домовладения | - Уборка Придворовых территорий, благоустройство. - Покраска заборов, ограждений, фасадной части домовладения. | До 24.04.2012 До 1.05.2012 | Собственники домовладений |

п.Залужный

| 1. | СДК | - Очистка территории от скопившегося мусора. - Благоустройство клумб, посадка деревьев - Побелка деревьев - Покраска изгороди. - Побелка фасада здания, штукатурка фундамента. | До 24.04.2012 | Почтаренко Л.Г. – директор СДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Детская площадка | - Текущий ремонт, спортивных снарядов. - окраска мет. Конструкций. - Завоз песка. | До 1.05.2012 | Луганцев Н.П. – директор ООО «Луговое» Аниканова О.И. – председатель ТОС п.Залужный |
| 3. | Контора ООО «Луговое» | - Побелка здания. - Уборка прилегающей территории. - уходные работы на клумбах. | До 24.04.2012 | Луганцев Н.П. – директор ООО «Луговое» Аниканова О.И. – председатель ТОС п.Залужный |
| 4. | ФП, почта | - Уборка территории - Побелка (деревья, фундамент) - окраска оконных рам | До 24.04.2012 | Хомутова Н.М.. – зав ФАП Толстолуцкая Л.А. – начальник ОС |
| 5. | Начальная школа № 29 | 1. Уборка территории двора, прилегающей территории 2. Ремонт фундамента 3. Уход за цветниками. | До 24.04.2012 | Соколова И.П. – зав.нач.шк№ 29 |
| 6. | Магазин ИП «КукаваВ.» | - Покраска фундамента - Уборка на прилегающей территории | До 24.04.2012 | Кукава В. |
| 7. | Автогараж ООО «Луговое» | Уборка прилегающей территории | До 24.04.2012 | Есипов А.Ю. – гл.инженер ООО «Луговое» |
| 8. | Автобусная остановка | Наведение санитарного порядка | До 24.04.2012 | Добровольский А.В. - специалист |
| 9. | Въездная стела | - Побелка, покраска - Очистка территории от сухой растительности, мусора. - побелка аллеи - выпиливание сухих веток | До 1.05.2012 | Добровольский А.В. – специалист Почтаренко С.Ю. - атаман |
| 10. | Мост на ул.Данилова | - Очистка обочин от сухой растительности, мусора. - Окраска ограждений | До 1.05.2012 | Добровольский А.В. - специалист |
| 11. | Домовладения | 1. Наведение санитарного порядка на Придворовой территории, покраска заборов, фасадов домов. | До 1.05.2012 | Собственники домовладений |
| 12. | Кладбище | - Уборка сухой растительности. - Уход за бесхозными могилами. - Завоз песка | До 24.04.2012 | Аниканова О.И. – председатель ТОС. Почтаренко С.Ю. - атаман |

п.Атлантово

| 1. | Ул.Молодежная ул.Прибрежная | - наведение санитарного порядка на Придворовой территории. - побелка деревьев - Выкашивание сорной травы - Спиливание сухих деревьев - посадка деревьев | До 24.04.2012 До 1.05.2012 | Горелова Т.И. – староста поселка Добровольский А.В. - специалист |
| --- | --- | --- | --- | --- |

х.Степной

| 1. | Ул.Садовая | - наведение санитарного порядка возле домовладений, посадка деревьев - Побелка деревьев - Наведение санитарного порядка на автобусной остановке | До 1.05.2011 | Мамаев Х.Х. – председатель ТОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ст.Керчик

| 1. | Ул.Победы | 1. Наведение санитарного порядка возле домовладений до проезжей части улицы. | До 24.04.2012 | Дьяковская А. – староста |
| --- | --- | --- | --- | --- |

х.Веселая Бахмутовка

| 1. | Фельдшерский пункт | - Наведение санитарного порядка во дворе и прилегающей территории - Окраска ограждения - Уходные работы на клумбах, высадка цветов, деревьев - Побелка фундамента, деревьев | До 1.05.2012 | Фролова Е.Н. – зав.ФП Кичкова Н.А. – председатель ТОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Памятник воинам ВОВ | - Текущий ремонт памятника - Благоустройство прилегающей территории | До 1.05.2012 | Кичкова Н.А. – председатель ТОС |
| 3. | Магазин ЧП «Ежова И.И.» | - Косметический ремонт фасада здания. - Благоустройство прилегающей территории | До 1.05.2012 До 24.04.2012 | Ежова И.И. |
| 4. | Автобусная остановка ул.Дорожная | - Наведение порядка - Побелка | До 24.04.2011 | Кичкова Н.А. – председатель ТОС |
| 5. | Въездные стеллы | - Уходные работы на территории - Покраска мет.конструкций - Высадка цветов | До 1.05.2012 | Кичкова Н.А. – председатель ТОС |
| 6. | Мост ул.Дорожная | - Очистка о обкашивание обочин. - Окрашивание ограждений | До 1.05.2012 | Кичкова Н.А. – председатель ТОС |
| 7. | Кладбище | Очистка территории от сухой растительности, уход за бесхозными могилами. | До 24.04.2012 | Кичкова Н.А. – председатель ТОС Сухорукова В.Ф. – староста хутора |

- Этап

| 1. | Х.Керчик-Савров | Чистка колодцев общественного пользования | До 1.10.2012 | Листопадова Л.В. – зам.главы с/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Магазин «Профит» х.Керчик-Савров ул.Советская, 34 х.Керчик-Савров | Снос разрушенного здания склада на территории магазина | До 1.08.2012 | Долгих О.Д. |
| 3. | Ул.Советская, х.Керчик-Савров, ул.Данилова п.Залужный | Поямочный ремонт | До 1.09.2012 | Листопадова Л.В. – зам.главы с/п |
| 4. | Окраина хуторов | Ликвидация стихийных свалок | До 1.10.2012 | Листопадова Л.В. – зам.главы с/п |
| 5. | П.Атлантово | Выкашивание сорной травы | До 1.10.2012 | Листопадова Л.В. – зам.главы с/п |
| 6. | Х.Степной | 1. Установка въездной стеллы Чистка колодца | До 1.09.2012 До 1.10.2012 | Добровольский А.В. - специалист |
| 7. | Ст.Керчик | Чистка колодцев общественного пользования | До 1.10.2012 | Добровольский А.В. - специалист |
| 8. | Конкурсы | 1. Лучшее домовладение населенного пункта 2. Лучшее домовладение поселения 3. Лучшая улица в поселении |  |  |
| 9. | Котельная МОУ СОШ № 1 | Ремонт агрегатов | До 1.09.2012 | Директор Пересадченков В.К. |
| 10. | ВНС | Ревизия систем станций |  |  |
| 11. | Завоз угля на объекты |  |  | Зав., директора объектов соц.сферы. |

Специалист 1 категории по делопроизводству.

Архивной работе							Н.Мусихина

Приложение № 1 к распоряжению Главы Керчикского сельского поселения   № 15 от 21.03.2012

С О С Т А В

Штаба по благоустройству территории

Керчикского сельского поселения.

Ю.П. Шаповалов 	-	глава Керчикского сельского поселения, председатель комиссии.

Л.В. Листопадова 	-	зам.главы сельского поселения, зам.председателя

Н.Л. Мусихина          -	специалист по делопроизводству, архивной работе,   секретарь   комиссии.

Члены комиссии:

1. Н.А. Кичкова	-	депутат Собрания депутатов Керчикского сельского поселения.

2. Н.Н. Гольцев	-	управляющий  ОАО «Крымское»

3. Х.Х. Мамаев	-	староста х.Степной

4. Почтаренко С.Ю. - 	атаман Керчикского сельского поселения

5. А.В.Добровольский	специалист по работе с молодежью, культуре и спорту.

6. О.И. Аниканова 		председатель ТОС п.Залужный

7. Н.П. Луганцев		руководитель ООО «Луговое»

8. В.К. Пересадченков	директор МОУ СОШ № 1

Специалист 1 категории  по делопроизводству,

Архивной работе							Н.Мусихина

Приложение № 2 к распоряжению Главы Керчикского сельского поселения № 15 от 21.03.2012

Ответственные по хуторам

по благоустройству в Керчикском сельском поселении

х.Керчик-Савров	Бессонов А.В., депутат Собрания депутатов Керчикского сельского поселения.

Гольцев Н.П.

Мушкетова И.В., специалист по земельным и имущественным вопросам.

Пересадченков В.К. – директор МОУ СОШ № 1

п.Залужный

п.Атлантово	Добровольский А.В., специалист по работе с   молодежью. культуре и спорту.

Мусихина Н.Л., специалист по делопроизводству, архивной работе.

Аниканова О.И., юрисконсульт ООО «Луговое».

Есипов А.Ю., главный инженер ООО «Луговое».

х.Веселая Бахмутовка	Данилова А.Е., специалист по ПБ, ГО и ЧС

Кичкова Н.А., депутат Собрания депутатов Керчикского сельского поселения.

Годунов А.И., глава КФХ.

х.Степной, ст.Керчик   	Листопадова Л.В., зам.главы сельского поселения

Мамаев Х.Х., глава КФХ.

Дьяковская А.В., староста.

Специалист 1 категории  по делопроизводству,

Архивной работе							Н.Мусихина