Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  »                   	   	   №			х.Керчик-Савров

О внесении изменений в постановление

Администрации Керчикского сельского

поселения от 26.09.2013 № 167 «Об

утверждении муниципальной программы

Керчикского сельского поселения

«Развитие транспортной системы

Керчикского сельского поселения»»

В соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения», а также в целях приведения в соответствие с Решением Собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 20.12.2013г. № 45 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения от 26.09.2013 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» изменений согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Керчикского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения					Ю.П.Шаповалов

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Керчикского сельского поселения

от

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения от 26.09.2013 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения»

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения»:

1.1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Керчикского сельского поселения» изложить в редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Керчикского сельского поселения | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 26287,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3291,7 тыс. рублей; 2015 год – 3545,6 тыс. рублей; 2016 год – 3890,0 тыс. рублей; 2017 год – 3890,0 тыс. рублей; 2018 год – 3890,0 тыс. рублей; 2019 год – 3890,0 тыс. рублей; 2020 год – 3890,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета - 871,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 133,5 тыс. рублей; 2015 год – 70,8 тыс. рублей; 2016 год – 133,5 тыс. рублей; 2017 год – 133,5 тыс. рублей; 2018 год – 133,5 тыс. рублей; 2019 год – 133,5 тыс. рублей; 2020 год – 133,5 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения – 25415,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3158,2 тыс. рублей; 2015 год – 3474,8 тыс. рублей; 2016 год – 3756,5 тыс. рублей; 2017 год – 3756,5 тыс. рублей; 2018 год – 3756,5 тыс. рублей; 2019 год – 3756,5 тыс. рублей; 2020 год – 3756,5 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

2. В разделе 8:

2.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1. изложить в редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 26287,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3291,7 тыс. рублей; 2015 год – 3545,6 тыс. рублей; 2016 год – 3890,0 тыс. рублей; 2017 год – 3890,0 тыс. рублей; 2018 год – 3890,0 тыс. рублей; 2019 год – 3890,0 тыс. рублей; 2020 год – 3890,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета - 871,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 133,5 тыс. рублей; 2015 год – 70,8 тыс. рублей; 2016 год – 133,5 тыс. рублей; 2017 год – 133,5 тыс. рублей; 2018 год – 133,5 тыс. рублей; 2019 год – 133,5 тыс. рублей; 2020 год – 133,5 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения – 25415,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3158,2 тыс. рублей; 2015 год – 3474,8 тыс. рублей; 2016 год – 3756,5 тыс. рублей; 2017 год – 3756,5 тыс. рублей; 2018 год – 3756,5 тыс. рублей; 2019 год – 3756,5 тыс. рублей; 2020 год – 3756,5 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

- 3. Приложение № 4 изложить в редакции:

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | содержание автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения пользования местного значения |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | увеличение отремонтированных автомобильных дорог |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | увеличение автомобильных дорог |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Ремонт содержание автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения пользования местного значения |

4. Приложение № 5 изложить в редакции:

- «Приложение № 5

- к муниципальной программе

Расходы

бюджета поселения на реализацию муниципальной программы 
Керчикского сельского поселения «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения | всего в том числе: | 951 | - | - | - | 3291,7 | 3545,6 | 3890,0 | 3890,0 | 3890,0 | 3890,0 | 3890,0 |
|  |  | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | - | - | - | 3291,7 | 3545,6 | 3890,0 | 3890,0 | 3890,0 | 3890,0 | 3890,0 |
| Подпрограмма | Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения | всего в том числе: | 951 | - | - | - | 3291,7 | 3545,6 | 3890,0 | 3890,0 | 3890,0 | 3890,0 | 3890,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | 0409 | 0712111 | 244 |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | 0409 | 0712112 | 244 |  |  |  |  |  | 3556,5 | 3556,5 |
| Основное мероприятие 1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | 0409 | 0712113 | 244 |  | 3474,8 | 3756,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | 0409 | 0712114 | 244 | 3158,2 | 0,0 |  | 3556,5 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | 0409 | 0712115 | 244 |  |  |  |  | 3556,5 |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | 0409 | 0712116 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | 0409 | 0717351 | 244 | 133,5 | 70,8 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 |

5. Приложение № 6 изложить в редакции:

Приложение № 6

к муниципальной программе

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения | всего | 3291,7 | 3545,6 | 3890,0 | 3890,0 | 3890,0 | 3890,0 | 3890,0 |
|  |  | областной бюджет | 133,5 | 70,8 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 3158,2 | 3474,8 | 3756,5 | 3756,5 | 3756,5 | 3756,5 | 3756,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения | всего | 3291,7 | 3545,6 | 3890,0 | 3890,0 | 3890,0 | 3890,0 | 3890,0 |
|  |  | областной бюджет | 133,5 | 70,8 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 3158,2 | 3474,8 | 3756,5 | 3756,5 | 3756,5 | 3756,5 | 3756,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |