ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация  Керчикского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                      № _____                          х.Керчик-Савров

Об утверждении муниципальной программы

Керчикского сельского поселения

«Благоустройство Керчикского

сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения» и распоряжением Администрации Керчикского сельского поселения от 20.08.2013 № 26 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Керчикского сельского поселения» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство Керчикского сельского поселения» согласно приложению 1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты Администрации Керчикского сельского поселения по Перечню согласно приложению  2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Керчикского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Керчикского сельского поселения  по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Листопадову Л.В.

| Глава Керчикского сельского поселения | Ю.П.Шаповалов |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению

Администрации Керчикского

сельского поселения

от ___________ № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БлагоустроЙСТВО Керчикского сельского поселения»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БлагоустроЙСТВО Керчикского сельского поселения»

(ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

| Наименование муниципальной программы Керчикского сельского поселения | Муниципальная программа «Благоустройство Керчикского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Керчикского сельского поселения | Администрация Керчикского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Керчикского сельского поселения | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Керчикского сельского поселения | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы Керчикского сельского поселения | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Керчикского сельского поселения | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы Керчикского сельского поселения | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Керчикского сельского поселения |
| Задача муниципальной программы Керчикского сельского поселения | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения |
| Целевые показатели муниципальной программы Керчикского сельского поселения | Общая площадь зеленых насаждений, га; Обеспеченность уличным освещением, км; Общая площадь мест захоронения, га; Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории, шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения | 2014-2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Керчикского сельского поселения | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета составляет 8247,5 тыс.рублей, в том числе: в 2014 году – 1057,8 тыс.рублей; в 2015 году – 1143,7 тыс.рублей; в 2016 году – 1209,2 тыс.рублей; в 2017 году – 1209,2 тыс.рублей; в 2018 году – 1209,2 тыс.рублей; в 2019 году – 1209,2 тыс.рублей; в 2020 году – 1209,2 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения | поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения; создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения; повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве населенных пунктов. |

Раздел 1.

Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства территории Керчикского сельского поселения

Стратегией социально-экономического развития Керчикского сельского поселения до 2020 года, утверждённой решением Собрания Депутатов Керчикского сельского, определены основные цели улучшения состояния благоустроенности поселения и повышение качества сельской среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения и его гостей.

Керчикское сельское поселение  сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных поселений, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории населенных пунктов, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, ухудшением состояния  лесных угодий, низким уровнем экологической культуры населения.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства территории поселка:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства и транспортной инфраструктуры;

- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику поселения.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Существующий уровень благоустройства не отвечают требованиям ГОСТов  и иных нормативных актов, что является причиной:

- снижения уровня безопасности движения;

- снижения уровня комфортности проживания.

Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства в поселении представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

- соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития населенных пунктов поселения;

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Керчикского сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;

- создание условий для преодоления социально-экономического отставания поселка от других муниципальных образований.

С целью недопущения обострения санитарно-эпидемиологической обстановки и предупреждения нападения животных на людей, в поселении необходимо осуществлять отлов социально опасных животных.

В поселении большое внимание уделяется вопросам уличного освещения.	В настоящее время система наружного освещения включает 1 пункт управления освещением (щитовые). Общая протяженность линий наружного освещения составляет 8,6 км и имеет более 150  светильников. Качественное освещение современного поселения – необходимое условие его жизнедеятельности.

В Керчикском сельском поселении Решением собрания депутатов поселения № 129 от 28 апреля 2012 года  приняты новые  Правила благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории муниципального образования «Керчикское сельское поселение». С целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей  к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов Керчикского сельского поселения.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится на снижении темпов роста экономики и уровне инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания объектов благоустройства;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту объектов благоустройства, в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы  существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ и достичь запланированных в Программе показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:

комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка;

повышение качества жизни населения на территории Керчикского сельского поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели.

1. Общая площадь зеленых насаждений, га;

2. Обеспеченность уличным освещением, км;

3. Общая площадь мест захоронения, га;

4. Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства, шт

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

Сведения о значениях показателей (индикаторах) муниципальной программы, характеризующих решение указанных задач, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях муниципальной программы, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, приведены в приложении 5 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчёта показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 6 к муниципальной программе.

Муниципальная программа носит постоянный характер. По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

поддержание санитарных норм и эстетичного вида  территории поселения;

создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения;

повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве населенных пунктов.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Период реализации муниципальной программы 2014-2020 годы.

Раздел 3.

Обобщенная характеристика основных мероприятий

Для реализации муниципальной программы выделения подпрограмм не требуется. Муниципальной программой не предусматривается реализация  ведомственных целевых программ.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений».

В рамках данного мероприятия предусматривается: содержание зеленых насаждений; полив деревьев, кустарников, цветников, газонов; выкашивание и очистка газонов от опавших листьев и случайного мусора; прополка цветников, окучивание и разокучивание роз, кустарников и деревьев; обрезка деревьев (омолаживающая, санитарная), подсадка цветов, кустарников, формирование газонов, удаление поросли, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, посадка деревьев, кустарников, цветников, сохранение историко-архитектурных памятников, парков, скверов, зон отдыха, погрузка мусора, отлов безнадзорных животных; установка урн; изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов природоохранной тематики; изготовление и распространение листовок и агитационных плакатов природоохранной тематики; оповещение населения через средства массовой информации о мероприятиях по благоустройству.

Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения».

В рамках данного мероприятия предусматривается: обеспечение работоспособности сетей наружного освещения, плата за уличное освещение, ремонт и содержание сетей уличного освещения, установка и замена светильников, ламп.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

В рамках данного мероприятия предусматривается: благоустройство мест захоронения - содержание, ремонт, дератизация, акарицидная (противоклещевая) обработка мест захоронений.

Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов».

В рамках данного мероприятия предусматриваются иные расходы не включенные в вышеперечисленные мероприятия.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Объем финансового обеспечения реализации программы за 2014 - 2020 годы составит 8247,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1057,8 тыс. рублей;

2015 год – 1143,7  тыс. рублей;

2016 год – 1209,2  тыс. рублей;

2017 год – 1209,2 тыс. рублей;

2018 год – 1209,2 тыс. рублей;

2019 год – 1209,2 тыс. рублей;

2020 год – 1209,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения подлежит ежегодному уточнению  в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию программы приведена в приложении № 3.

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников на реализацию программы приведена в приложении № 4.

Раздел 5

Участие Керчикского сельского поселения в реализации государственной программы Ростовской области

В рамках реализации муниципальной программы участие Керчикского сельского поселения в реализации государственной программы Ростовской области  не предусмотрено.

Раздел 6.

Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр -100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

- Раздел 7

- Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей.

- участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участник муниципальной программы, несет персональную ответственность за реализацию основного мероприятия программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается актом – ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Керчикского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Предложения в план реализации представляются участниками муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Керчикского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 ноября текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальной программ осуществляется Администрацией Керчикского сельского поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Керчикского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки отчета об исполнении плана реализации, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы:

по итогам полугодия, 9 месяцев – до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 25 января года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Администрацией Керчикского сельского поселения подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Керчикского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Керчикского сельского поселения проект постановления Администрации Керчикского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки годового отчета, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы до 15 марта года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрации Керчикского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Керчикского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Керчикского сельского поселения.

Годовой отчет после принятия Администрацией Керчикского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Керчикского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя на основании поручения Главы Керчикского сельского поселения.

Обращение к Главе Керчикского сельского поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные программы подлежит согласованию в Администрации Керчикского сельского поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Керчикского сельского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Керчикского сельского поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Предложения по корректировке плана реализации представляются участниками муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Керчикского сельского поселения изменений муниципальной программы.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальной программы.

Ведущий специалист

по делопроизводству, архивной работе				Н.Л.Мусихина

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство Керчикского сельского поселения»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство Керчикского

сельского поселения» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь зелёных насаждений | га | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | км | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 3. | Общая площадь мест захоронения | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 4. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Керчикского сельского поселения»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Благоустройство Керчикского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, придание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | Старовозрастность и сокращение площади зеленых насаждений, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 1 |
| 2. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | Изношенность линий уличного освещения, недостаток уличного освещения в населенных пунктах, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 2 |
|  | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Улучшение состояния мест захоронения | Недостаточный уровень благоустроенности мест захоронения, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 3 |
|  | Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнение мероприятия | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 4 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство Керчикского сельского поселения»

Расходы бюджета поселения на

реализацию муниципальной программы «Благоустройство Керчикского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Благоустройство Керчикского сельского поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | X | X | X | X | 1057,8 | 1143,7 | 1209,2 | 1209,2 | 1209,2 | 1209,2 | 1209,2 |
| Основное мероприятие | Содержание зеленых насаждений | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | X | X | X | 225,1 | 236,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 |
| Основное мероприятие | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | X | X | X | 776,8 | 851,2 | 904,7 | 904,7 | 904,7 | 904,7 | 904,7 |
| Основное мероприятие | Содержание мест захоронения | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | X | X | X | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Благоустройство Керчикского сельского поселения»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета и  бюджета поселения на реализацию муниципальной программы «Благоустройство Керчикского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Благоустройство Керчикского сельского поселения | всего | 1057,8 | 1143,7 | 1209,2 | 1209,2 | 1209,2 | 1209,2 | 1209,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 1057,8 | 1143,7 | 1209,2 | 1209,2 | 1209,2 | 1209,2 | 1209,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Благоустройство Керчикского сельского поселения»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | содержание мест захоронения | Строка 02 столбец 6 раздела «Кладбища» формы №12- ПУ федерального статистического наблюдения | Форма №12 – ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию», утверждённая постановлением Федеральной службы государственной статистики от 30.11.2004 №90 | Администрация Керчикского сельского поселения |
| 2 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Строка 402 столбец 5 раздела «Основные сооружения и оборудование, повышающее безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» формы № 3-ДГ (мо) федерального статистического наблюдения | Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утверждённая приказом Росстата «Об утверждении формы от 07.08.2013 № 312» | Администрация Керчикского сельского поселения |
| 3 | Содержание зеленых насаждение | Строка 02 столбец 5 раздела «Зеленые насаждения» формы 1-КХ (регион) регионального статистического наблюдения | Форма №1-КХ (регион) «Сведения о благоустройстве муниципальных образований» | Администрация Керчикского сельского поселения |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Благоустройство  Керчикского сельского поселения»

Сведения

о методике расчета показателя муниципальной программы «Благоустройство Керчикского сельского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь зелёных насаждений | га | Обслуживаемые площади зелёных насаждений определяются в соответствии с договором о безвозмездной передаче имущества и муниципальными контрактами, заключенными с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию зеленых насаждений. | 3,83 |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | км | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения в соответствии с договором о безвозмездной передаче имущества и муниципальными контрактами, заключенными с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения | 8,6 |
| 3. | Общая площадь мест захоронения | га | Общая площадь мест захоронения на которой проводятся работы по благоустройству | 1,8 |
| 4. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт | Количество инициатив жителей населенных пунктов поселения | 1 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Керчикского

сельского поселения

от 26.09.2013 г. № 100

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения

признанных утратившими силу с 1 января 2014 г.

1. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010 № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2013 годы»;

2. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 07.12.2010 №76 «О внесении изменений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010 № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2013 годы»;

3. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 23.03.2011 №15 «О внесении изменений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010 № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2013 годы»;

4. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 30.05.2011 №43 «О внесении изменений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010 № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2013 годы»;

5. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 15.06.2011 №56 «О внесении изменений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010 № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2013 годы»;

6. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 19.08.2011 № 71 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Керчикского сельского поселения»;

7. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 19.08.2011 №73 «О внесении изменений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010 № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2013 годы»;

8. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 16.09.2011 №82 «О внесении изменений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010 № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2013 годы»;

9. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 26.09.2011 №87 «О внесении изменений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010 № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2013 годы»;

10. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 23.12.2011 №121 «О внесении изменений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010 № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2014 годы»;

11. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 05.04.2012 №26 «О внесении изменений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010 № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2014 годы»;

12. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 28.09.2012 №102 «О внесении изменений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010 № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2014 годы»;

13. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 13.11.2012 №121 «О внесении изменений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010 № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2014 годы»;

14. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 20.12.2012 №134 «О внесении изменений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010 № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2014 годы»;

15. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 09.04.2013 №42 «О внесении изменений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010 № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2014 годы»;

16. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 18.07.2013 №76 «О внесении изменений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010 № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2014 годы»;

17. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 23.07.2012 № 74 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства  Керчикского сельского поселения на 2015-2018 годы»;

18. Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 20.12.2012 №142 «О внесении изменений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 23.07.2012 № 74 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства Керчикского сельского поселения на 2015-2018 годы».